AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ролик для LED-экрана · 0:10

для вашего заведения  ·  Ставрополь

уличный экран у дороги  ·  читается за 3–5 секунд  ·  работает без звука

| ВАРИАНТ 1 · ПО ВАШЕМУ СЦЕНАРИЮ 40 000 ₽ 5 рабочих дней · 3 правки |  | ВАРИАНТ 2 · КОНЦЕПЦИИ + ПРОИЗВОДСТВО 65 000 ₽ 8 рабочих дней · 6 правок |
| --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Добрый день! Да, берём целиком: соберём 10-секундный ролик для уличного LED-экрана вашего заведения в Ставрополе. Короткий, яркий и читаемый с дороги за те несколько секунд, пока машина проезжает мимо.

У ролика 3–5 секунд внимания водителя, поэтому это отдельный формат со своими правилами, а не ужатая реклама для соцсетей. Параметры экрана вы пришлёте позже: до них делаем сценарий и стилевые кадры, а финальный рендер собираем строго под ваш экран.

Правила ролика для дороги, которые закладываем

| Одна мысль | Одно сообщение на ролик и не больше 5–7 слов текста. Длинное не успеют прочитать. |
| --- | --- |
| Первые 2 секунды | Яркое движение на входе, чтобы поймать взгляд среди других вывесок. |
| Без звука | Уличный экран не слышно, поэтому ролик работает только картинкой. |
| Логотип | В кадре не меньше 3 секунд и в финале, крупно и контрастно. |
| Под LED | Экран грубее монитора: без мелких деталей и тонких линий. Проверяем на реальном разрешении. |
| Петля | Ролик крутится по кругу, поэтому стык конца и начала делаем без скачка. |

Чего не делаем и почему

| Крупные планы лиц | На 10 секундах и большом экране любое искажение генеративного лица бросается в глаза. Вместо этого показываем блюда, интерьер и атмосферу, а людей — на среднем плане. |
| --- | --- |
| Алкоголь в кадре | Наружная реклама алкоголя запрещена законом «О рекламе». Если он есть в меню, в ролике его не показываем. |
| Меню и телефон целиком | С дороги их не прочитают. Даём одну строку оффера и ориентир. |

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Сценарий. Раскладываем ваш сценарий по секундам. Во втором варианте пишем ещё две свои концепции, и вы выбираете одну или собираем из лучшего.

Стилевые кадры. Ключевые кадры в будущем стиле ролика. Утверждаете, и дальше всё генерируется в этом стиле.

Генерация и анимация. Сцены, движение камеры, переходы. Каждый план делаем в нескольких дублях и берём лучший.

Монтаж и графика. Склейка, логотип, оффер, цвет. Адаптация под разрешение и пропорции вашего экрана.

Правки и сдача. Показываем черновик, вносим правки, отдаём финальный файл в формате, который требует оператор экрана.

СТОИМОСТЬ

| ВАРИАНТ 1 40 000 ₽ по вашему сценарию |  | ВАРИАНТ 2 65 000 ₽ ваш сценарий + 2 наших концепции |
| --- | --- | --- |

| Параметр | Вариант 1 · 40 000 ₽ | Вариант 2 · 65 000 ₽ |
| --- | --- | --- |
| Хронометраж | 10 с, под формат вашего экрана | 10 с, под формат вашего экрана |
| Сценарий | Ваш. Раскладываем по секундам и адаптируем под дорогу | Ваш + 2 концепции от нас. Выбираете одну или собираем из лучшего |
| Стилевые кадры | 2 кадра | По 2 кадра на каждую концепцию, 6 кадров |
| Визуал | Блюда, интерьер, атмосфера заведения | Всё из варианта 1 + динамичная камера и сложные переходы |
| Графика | Логотип, оффер и ориентир крупно | Анимированная типографика, бесшовная петля |
| Под экран | Рендер под разрешение и пропорции экрана | Рендер под экран + тестовый файл, чтобы проверить на месте до финала |
| Доп. версии | — | Версия 9:16 для сторис и соцсетей + постер-кадр |
| Правки | 3 правки | 6 правок |
| Что отдаём | Мастер-файл под экран | Мастер под экран, версия 9:16, постер, стилевые кадры |
| Срок | 5 рабочих дней | 8 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 20 000 ₽ | 32 500 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 20 000 ₽ | 32 500 ₽ |
| Итого | 40 000 ₽ | 65 000 ₽ |

СРОКИ

В рабочих днях.

| Этап | Результат | Вар. 1 | Вар. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепции | 2 сценария от нас на выбор | — | 2 |
| Раскадровка и стилевые кадры | Ролик по секундам, ключевые кадры | 1 | 1 |
| Генерация и анимация | Все планы ролика | 2 | 2 |
| Монтаж, графика, адаптация | Черновик под экран (во 2-м варианте + 9:16 и постер) | 1 | 2 |
| Правки и финал | Готовый файл для экрана | 1 | 1 |
| Итого |  | 5 | 8 |

Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по одному дню на сценарий и на черновик. Финальный рендер делаем после того, как получим параметры экрана.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Версия 9:16 для сторис и соцсетей + постер-кадр | +7 000 ₽ | включено |
| Вторая версия ролика под другой оффер: бизнес-ланч, вечер, акция. Тот же стиль, экран крутит обе по очереди | +15 000 ₽ | +12 000 ₽ |
| Новогодняя версия: снег, декор, праздничный оффер. Успеваем к сезону | +15 000 ₽ | +12 000 ₽ |
| Удлинённая версия 15–20 с для экранов в зале или соцсетей | +10 000 ₽ | +10 000 ₽ |
| Срочный запуск: срок короче на 30% | +20% | +20% |
| Следующий ролик для вашего экрана | −15% | −15% |

Инструменты. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу. Конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Параметры экрана: разрешение в пикселях, пропорции, формат файла и частота кадров (можно запросить у оператора экрана). Ваш сценарий (вариант 1) или пара слов об идее и настроении (вариант 2). Логотип, фирменные цвета и шрифты. Оффер: что главное должен запомнить водитель. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Фото заведения, блюд и интерьера. Где стоит экран и с какой стороны едут машины. Требования оператора к контенту, если они есть. Ролики и вывески, которые вам нравятся. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Напишите, какой вариант вам ближе. Пришлём договор и счёт на аванс. В первом варианте раскадровку и стилевые кадры покажем на следующий рабочий день после старта, во втором — две концепции через 2 рабочих дня.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.